乳山市校园消防安全专项整治工作专班

关于印发《乳山市校园消防安全专项整治
“回头看”工作方案》的通知
各有关部门，市委党校、驻乳高校、中职学校，各中小学校幼儿园，各教育培训机构：
现将《乳山市校园消防安全专项整治“回头看”工作方案》印发给你们，请认真组织实施。
乳山市校园消防安全专项整治工作专班
2021年3月26日
[image: image1.png]




乳山市校园消防安全专项整治“回头看”
工作方案
为进一步夯实全市校园消防安全工作基础，从根本上消除事故隐患，根据《全省校园消防安全专项整治“回头看”工作方案》要求，结合正在开展的安全生产大排查大整治，现就在全市开展校园消防安全专项整治“回头看”，制定如下工作方案。
一、主要任务
开展2020年8月底启动至12月底结束的为期四个月的全市校园消防安全专项整治“回头看”，督促指导各级各类学校幼儿园（以下简称各学校）彻底排查和解决校园既有建筑消防安全历史遗留问题和安全隐患，确保全市校园安全稳定。
重点排查和解决以下问题：一是有无被遗漏的学校；二是学校内有无被遗漏的建筑单体；三是学校内有无未被发现和已经发现而未纳入整改或整改不到位的问题隐患；四是学校有无建立隐患整治长效机制。
二、工作原则
（一）全面覆盖，不留死角。全市中小学（含幼儿园）、中等职业学校（技工学校）、培训学校、市委党校、驻乳高校等，无论公办民办、义务教育阶段非义务教育阶段学校，全部纳入“回头看”，做到学校全覆盖、校内建筑全覆盖。
（二）属地负责，以市为主。按照属地管理原则，市政府全面负责辖区内各级各类学校消防安全专项整治“回头看”的组织实施工作。加强与驻乳高校的联系，牢固树立“一盘棋”思想，层层传导压力，集中组织推动工作开展。
（三）部门联动，形成合力。工作专班发挥牵头抓总、协调沟通服务作用，专班各成员单位要主动强化责任担当，协同联动，既各司其职、各负其责，又加强沟通、密切协作，全力以赴做好“回头看”各项工作，切实形成工作合力。
三、工作安排
（一）自查（3月底前）。各学校要强化主体责任意识，广泛发动全体教职工全面参与消防安全隐患排查整治“回头看”，并结合实际通过第三方检查评估等多种有效方式，对校园既有建筑消防安全隐患及整改情况进行一次“起底式”“拉网式”集中摸排，排查一栋，销号一栋，建立台账，确保无遗漏、无盲区。
重点排查前期校园既有建筑消防、地震安全隐患是否摸清，是否做到应检尽检、应查尽查；排查整改档案资料是否真实、完整、准确，验收资料是否合法、合规；排查对立即整改到位有难度的单体问题建筑，是否列出整改计划时间图和整改路线图，工作进度是否与工作方案一致，是否做到应改尽改；排查按计划完成整改的建筑，是否存在新的消防安全隐患；排查98年以前建筑单体消防隐患排查及整改工作是否落实。
对通过摸排新发现存有安全隐患的既有建筑，各学校要分类建立台帐及问题隐患清单，相关责任人签字备书，填写《校园消防安全专项整治“回头看”排查情况汇总表》（见附件），纸质版经主要负责人签名、盖单位公章于3月30日前报工作专班(教体局学校安保科),电子版发至邮箱：rsjtjabk@wh.shandong.cn
（二）整改（5月31日前）。各学校要针对问题隐患清单，细化完善整改提升方案，本着从严从快的原则，能够立即整改的要立行立改，不能立即整改的要制定可行措施，分级分类制定整改台帐，逐项明确整改责任、整改措施和整改时限；对无法整改、存在重大消防、地震安全隐患的建筑单体要停止使用，限期拆除。
整改工作要实行台账式销号管理，每整改一项，分管领导和具体责任人都要签字备书，杜绝账面整改、数字整改。凡是在清单之外发现的重大隐患，一律视同事故，严肃追责问责。
（三）督查（6月15日前）。省、市工作专班分别成立督导组，采取“四不两直”方式，对各学校自查、整改工作进行督导检查，确保“回头看”工作责任落细落地落实。
四、有关要求
（一）加强组织领导。校园安全事关千家万校，事关师生切身利益。各有关部门、各学校要切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产、关于防范化解重大风险等重要指示精神上来，深刻认识抓好校园消防安全的极端重要性，牢固树立以人民为中心思想，从讲政治、讲大局的高度出发，不折不扣落实国家省市各级党委政府工作要求，周密安排部署，层层传导压力，确保校园消防安全专项整治“回头看”扎实顺利推进。
（二）强化排查整治。各单位要将校园消防安全专项整治“回头看”工作纳入重点工作内容，即时动员部署、统筹推进实施，确保每栋建筑“全覆盖”，做到不漏一楼一房。问题隐患整改情况要及时上报工作专班，整改一栋上报一栋，直至全部完成整改、销号清零。

（三）严格责任追究。各学校要认真贯彻省市安全生产专项工作会议精神，克服麻痹思想、侥幸松懈心态，压紧压实岗位安全责任。对学校在自查中未查出的问题隐患，被各级专班督查时发现的，要追究学校的责任；对思想不重视、行动迟缓、工作落实不到位的单位和个人，将启动问责机制。

联系人：兰兴    电话：18660359219
附件：校园消防安全专项整治“回头看”排查情况汇总表
乳山市校园消防安全专项整治工作专班
2021年3月26日
附件
校园消防安全专项整治“回头看”排查情况汇总表
填报单位：
（盖章）
日期：2021年  月  日
	序号
	建筑物名称
	新发现隐患内容
（无隐患填“无”）
	是否能立即整改
	不能立即整改的隐患
	备注

	
	
	
	
	计划完成日期
	具体
责任人
	是否停用
	

	1
	
	1.
2.
3.
	
	
	
	
	

	2
	
	1.
2.
3.
	
	
	
	
	

	...
	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	校内建筑单体数：（   ）栋；发现隐患单体数：（  ）栋，能立即整改单体数：（   ）栋，短期内难以整改单体数：（  ）栋，停用的单体数：（  ）栋。


主要负责人签字：                   填表人签字：                  联系电话： 


